Helmi-ohjelman tulokset 2022

Toimenpiteiden tuloksissa ei ole otettu huomioon Kunta- ja Järjestö-Helmin hankkeissa tehtyjä toimenpiteitä.

(VNP=Valtioneuvoston periaatepäätös Helmi-elinympäristöohjelmasta 2021–2030)

| ### VNP nro | ### VNP toimenpide | ### tavoite | ### yksikkö | ### Tulos 2022 | ### yhteensä (2020) -2021–2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perustetaan Helmi-alueita | 50 | kpl | 0 | 0 |
| 2 | Suojellaan soita maanomistajien kanssa vapaaehtoisesti neuvotellen | 60000 | ha | 5338 | 17195 |
| 3 | Ennallistetaan soita valtion ja yksityisillä suojelualueilla | 30000 | ha | 5188 | 9823 |
| 4 | Ennallistetaan soita suojelualueiden ulkopuolella (yksityismaat) | 20000 | ha | 0 | 0 |
| 5 | Ennallistetaan soita Metsähallituksen monikäyttömetsissä | 9300 | ha | 1578 | 4251 |
| 6 | Palautetaan vesiä suojelusoille ympäröiviltä alueilta | 400 | kpl | 26 | 46 |
| 7 | Kunnostetaan SPA-alueita ja muita suojelualueverkoston arvokkaita lintuvesikohteita | 200 | kpl | 20 | 24 |
| 8 | Huolehditaan toimenpiteessä 7. kunnostettujen kohteiden hoidosta kunnostuksen jälkeen ja uusitaan tarvittavilta osin kunnostustoimenpiteet Helmi-kauden aikana | 100 | kpl | 12 | 44 |
| 9 | Perustetaan ja kunnostetaan suojelualueverkoston ulkopuolisia lintukosteikkoja | 500 | kpl | 19 | 43 |
| 10 | Käynnistetään vieraspetojen tehopyynti osalla toimenpiteessä 7. kunnostetuista kohteista (toistuva toimenpide) | 70 | kpl | 72 | 72 |
| 11 | Täydennetään linnuston rauhoitus- ja levähdysalueiden verkostoa vapaaehtoisin toimintamallein | 150 | kpl | 8 | 20 |
| 12 | Nostetaan hoidossa olevien perinnebiotooppien alaa | 18000 | ha | 742 | 1946 |
| 13 | Parannetaan perinnebiotooppien laatua kunnostamalla | 26000 | ha | 1065 | 2360 |
| 16 | Vahvistetaan uuselinympäristöjen verkostoa kunnostamalla ja hoitamalla lajistoltaan arvokkaita uuselinympäristökohteita (osa toistuvia kohteita) | 150 | kpl | 7 | 29 |
| 17 a | Toteutetaan ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteitä suojelualueiden metsissä | 800 | kpl | 136 | 514 |
| 17 b | Lisäksi tehdään kulotuksia 750 hehtaaria eli noin 100 kpl (suojelualueet) | 750 | ha | 14 | 14 |
| 18 | Toteutetaan aktiivisia luonnonhoitotoimia valtion monikäyttömetsissä | 2850 | ha | 469 | 827 |
| 18a | Lehtojen hoito | 500 | ha | 8 | 16 |
| 18b | Kulotukset (mahdollisuuksien mukaan palojatkumoalueilla) | 2200 | ha | 438 | 779 |
| 18c | Paahdeympäristöjen hoito | 150 | ha | 23 | 32 |
| 19 | Metsähallitus täydentää maastotarkastusten perusteella vuosina 2021–2022 alue-ekologista verkostoa. Alue-ekologisen suunnittelun vaikuttavuus arvioidaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Samalla selvitetään myös valtionmaiden metsiensuojelun tehostamistarpeet ja mahdollisuudet mukaan lukien EU:n biodiversiteettistrategian monimuotoisuustavoitteiden vaatimukset valtion maiden osalta. |  |  | 6565 | 13880 |
| 20 | Perustetaan tukialueita luonnonsuojelualueiden läheisyyteen siten, että suojellaan kohteet säästöpuuhakkuun jälkeen | Ei tavoitetta |  | 0 | 0 |
| 25 | Kunnostetaan pienvesiä ja niiden lähivaluma-alueita luonnonsuojelualueilla |  |  |  |  |
| 25 a | Lähteet | 350 | kpl | 14 | 14 |
| 25 b | Purot | 200 | km | 23 | 63 |
| 25 c | Fladat ja kluuvit | 40 | kpl | 6 | 9 |
| 26 | Kunnostetaan pienvesiä ja niiden lähivaluma-alueita suojelualueiden ulkopuolella |  |  |  |  |
| 26 a | Lähteet | 700 | kpl | 8 | 25 |
| 26 b | Purot | 400 | km | 0,76 | 0,76 |
| 26 c | Fladat ja kluuvit | 40 | kpl | 3 | 3 |
| 26 d | Palautetaan vaellusyhteyksiä pienvesikohteille | 700 | kpl | 2 | 3 |
|  | Lampien kunnostus | Ei tavoitetta |  | 0 | 9 |
| 27 | Poistetaan vaellusesteitä pienvesistä valtion monikäyttömetsissä | 970 | kpl | 123 | 243 |
| 28 | Selvitetään rantaelinympäristöjen tilaa ja kunnostustarpeita toimenpiteiden kohdentamiseksi (inventoinnit hehtaareina) | Ei tavoitetta | ha | 5923 | 7015 |
| 29 | Kunnostetaan ja hoidetaan rantaluontotyyppejä suojelualueilla ja niiden ulkopuolella | 200 | kpl | 31 | 54 |
| 35 | Järjestetään Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi erityisavustushaut, valmiit hankkeet | Ei tavoitetta |  | ei tietoa vielä |  |
|  | Kunta- ja järjestö-Helmi, hankkeita käynnissä | Ei tavoitetta | kpl | ei tietoa vielä |  |
| 37 | Inventoidaan ohjelman toimenpidekohteet ja tehdään tarvittavat laajemmat kartoitukset (YM tulos) | Ei tavoitetta | ha | 50352 | 158352 |